Cálculo de medición de resultados históricos obtenidos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), para el periodo 2019-2023

INFORME

- Antecedentes

- En el año 2013, se realizó el Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE 2013), a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en coordinación con el Ministerio de Educación, con la finalidad de obtener información confiable acerca de la real condición de la infraestructura de los locales educativos (LL.EE.) a nivel nacional, para generar posteriormente indicadores y metas de corto, mediano y largo plazo en el marco de la elaboración de un plan nacional de infraestructura educativa.

- Al respecto, mediante Resolución Ministerial 153-2017-MINEDU, de fecha 6 de marzo del 2017, el Ministerio de Educación (MINEDU) aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), concebido como el instrumento central de planificación de infraestructura educativa en el Perú al 2025.

Este documento presenta una estrategia para el cierre de la brecha de infraestructura educativa pública para los servicios de educación básica, técnico productiva y superior pedagógica y tecnológica; cuyo principal objetivo es contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando su condición, capacidad, gestión y sostenibilidad para avanzar hacia una educación de calidad para todos.

El PNIE constituye uno de los instrumentos centrales de planificación de la infraestructura educativa en el Perú a largo plazo y tomó como línea de base para su formulación la información provista por el CIE 2013, elaborándose a partir de este un primer diagnóstico del estado físico de la infraestructura educativa pública.

- El PNIE estableció un cálculo de la brecha de infraestructura educativa con el objetivo de dimensionar los recursos monetarios necesarios para reducir el riesgo estructural y brindar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada (acápite 3.1.). Este cálculo ascendió a S/100,499 millones y se puede descomponer según los cuatro (4) objetivos específicos del PNIE, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| Objetivos específicos del PNIE | Necesidades de inversión (millones S/) |
| --- | --- |
| 1. Asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura educativa existente. | 72,747 |
| 2. Ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubierta y la proyectada. | 21,021 |
| 3. Fortalecer la gestión de infraestructura educativa en todos sus niveles. | 140 |
| 4. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa. | 6,591 |
| TOTAL | 100,499 |

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.

- Luego de la publicación del PNIE, la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) del MINEDU ha actualizado continuamente la información del estado de infraestructura educativa de los LL.EE.

Se implementó un sistema de recojo de información a través de una ficha y un aplicativo web, y se ha recogido información del estado de la infraestructura a partir de inspecciones realizadas por varias direcciones y unidades del MINEDU; la cual ha sido incluida en las bases de datos de infraestructura educativa de la DIPLAN. Asimismo, el PRONIED, la DRELM y los Gobiernos Regionales y Locales han proporcionado información actualizada (posterior al CIE 2013) de intervenciones de cierre de brecha (mediante proyectos ejecutados por transferencias o ejecución directa).

- Asimismo, se implementó la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa (FUIE) en el Censo Educativo. La FUIE es una cédula que recoge información sobre el estado de la infraestructura de los LL.EE. a nivel nacional una vez al año. Esta cédula se implementó por primera vez en el Censo Educativo 2021.

Con esta información, la DIPLAN ha actualizado continuamente el cálculo de brecha de infraestructura educativa asociado principalmente al primer objetivo estratégico del PNIE (S/72,747 millones).

- Adicionalmente, el PNIE establece que todos los LL.EE. a nivel nacional requieren de algún tipo de intervención para la mejora o ampliación de sus servicios, y siendo los recursos presupuestales limitados, la Estrategia de Priorización del PNIE (acápite 5.8.) establece una estrategia de priorización de LL.EE. para su intervención, estableciendo un orden para su atención en términos de seguridad y funcionalidad de la infraestructura educativa, en función a la combinación de los criterios de riesgo, eficiencia de la inversión y equidad.

- Entre los años 2022 y 2023, la DIPLAN estableció una estrategia de seguimiento del PNIE, con el fin de obtener un análisis explicativo e integral de dicho Plan; y de esa forma verificar el cumplimiento de los resultados esperados. Entre los principales avances de esa estrategia, se obtuvo lo siguiente:

- Se elaboraron fichas técnicas para los indicadores propuestos, correspondientes a los objetivos específicos 1, 3 y 4 del PNIE

- Se consolidó y analizó la información proveniente de distintas fuentes de información, principalmente de actores involucrados en la implementación del PNIE.

- Se calcularon 22 indicadores numéricos correspondientes al objetivo específico 1 del PNIE; 2 indicadores numéricos correspondientes al objetivo específico 3 del PNIE; y 2 indicadores numéricos correspondiente al objetivo específico 4 del PNIE. Además, se procesaron 3 indicadores numéricos para el objetivo específico 2 del PNIE.

- Se redactaron 8 informes cualitativos respecto a líneas de acción del objetivo específico 3 del PNIE.

- Se elaboró un informe que consolida los resultados obtenidos, realizando un breve análisis y mostrando la información a nivel nacional y regional.

- Con el fin de comunicar y mostrar los resultados del PNIE de manera más clara y concisa, se ha trabajado en una metodología de cálculo de resultados con el fin de medir el avance de los objetivos del Plan. Se ha propuesto utilizar los indicadores propuestos en el mismo PNIE para la evaluación de resultados, y adaptarlos según la situación actual y la información disponible. A partir de esta formulación, se establecen diecisiete (17) indicadores con el fin de medir el avance y resultados del PNIE. El presente informe muestra los resultados del cálculo de estos indicadores para el periodo 2019-2023, y además el cálculo de 2018 y del diagnóstico realizado en el PNIE, como referencia, en la medida que haya información disponible.

- Indicadores propuestos para la medición de avances del Plan Nacional de Infraestructura Educativa

- El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE) propone una serie de indicadores para evaluar el avance y resultados del mismo. Estos se clasifican en indicadores de actividad (mejoras en las decisiones y acciones administrativas y en procedimientos), producto (mejoras en las acciones de seguridad y funcionalidad de la infraestructura) y resultado (mejoras en la reducción sustancial de la vulnerabilidad y en las condiciones de funcionalidad de la infraestructura).

- Sin embargo, debido a la naturaleza y disponibilidad de la información actual, se propone utilizar los indicadores propuestos en la siguiente tabla. Asimismo, se ha dispuesto modificar algunos de los indicadores del PNIE debido a cambios respecto a la implementación del Plan.

Adicionalmente, se propone descartar algunos indicadores propuestos, debido a redundancias con los indicadores seleccionados, falta de información para calcularlos o cambio del contexto o situación actual. Estos están resaltados en gris, en la siguiente tabla.

Cabe destacar que los indicadores escogidos y modificados mantienen la idea central del objetivo de medición, según lo propuesto por el PNIE.

| Objetivo de medición | Indicadores (PNIE) | Indicadores Propuestos / Explicación de Descarte |
| --- | --- | --- |
| Resultado Final |  |  |
| Contribuir a mejorar el sistema educativo de la Educación Básica y de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Educación Técnico Productiva. | Incremento de la Tasa de Matrícula Educativa Anual. | 1. Tasa neta de matrícula, educación Inicial. |
|  |  | 2. Tasa neta de matrícula, educación Primaria. |
|  |  | 3. Tasa neta de matrícula, educación Secundaria. |
| Resultado específico |  |  |
| Mejoramiento de las condiciones actuales de los espacios educativos equipados en instituciones educativas públicas. | % de locales educativos con infraestructura adecuada. | 4. Porcentaje de locales educativos identificados con brecha cerrada. |
|  | % de estudiantes en locales educativos con infraestructura adecuada. | 5. Porcentaje de alumnos en locales educativos identificados con brecha cerrada. |
| Productos |  |  |
| Gestión de la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa | % de DRE/UGEL que gestionan adecuadamente la implementación del PNIE. | No hay información respecto a la gestión adecuada de la implementación del PNIE por parte de las DRE/UGEL. |
| Infraestructura Educativa con condiciones básicas | % de locales educativos intervenidos con condiciones básicas del total de locales educativos que lo requieran | Indicador redundante. Mide lo mismo que los indicadores de Resultado Específico. |
| Mobiliario y Equipamiento Educativo adecuado para las instituciones educativas | % de locales educativos atendidos con mobiliario y/o equipamiento del total de locales educativos que lo requieran. | No hay información del mobiliario/equipamiento adecuado que requieren los locales educativos. |
| Actividades |  |  |
| Producto 1 |  |  |
| Implementación de la Plataforma Informática de Infraestructura Educativa | % de locales educativos que registran información completa y consistente en la plataforma informática respecto a todos los locales educativos existentes. | 6. Porcentaje de locales educativos que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma de DILE. |
| Capacitaciones para la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa | % de DRE capacitadas para el llenado de fichas DRIE. | 7. Porcentaje de DRE y UGEL (IGED) que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del PNIE. |
|  | % de UGEL capacitadas para el llenado de fichas DILE con información completa y consistente. |  |
|  | % de Especialistas de infraestructura capacitados para el llenado de fichas DILE con información completa y consistente. |  |
| Levantamiento de información con fichas DRIE y DILE en campo | % de locales educativos registrados con fichas DILE con información completa y consistente | Indicador redundante. Mide lo mismo que el indicador de porcentaje de locales educativos que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma de DILE. |
| Digitalización de datos por parte de la DRE en el Sistema de Información de Infraestructura Educativa SIIE | % de avance de la digitalización de fichas DILE completas y consistentes en la plataforma informática respecto al total de locales educativos en la DRE de su jurisdicción | Indicador no aplica a la situación actual. Este indicador se propuso cuando la información no se recogía de forma digital. Actualmente, toda la información se recoge de forma digital; por lo tanto, no hay una labor de digitalización de fichas. |
| Aprobación de Normas Técnicas en materia de infraestructura por nivel etapa, niveles, modalidades y formas de educación. | N° de Normas Técnicas en materia de infraestructura aprobadas por etapas, niveles, modalidades y formas de educación | 8. Cantidad de normas técnicas creadas para establecer criterios de diseño y construcción en materia de infraestructura educativa requeridos por los distintos tipos de servicio educativo. |
| Intervenciones para el saneamiento físico legal de predios de los locales educativos | % de locales educativos que ocupan predios con saneamiento físico legal. | 9. Porcentaje de locales educativos que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal. |
| Producto 2 |  |  |
| Intervenciones para reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones estructurales del local educativo | % de locales educativos intervenidos mediante sustitución, reforzamiento y/o intervenciones contingentes. | 10. Porcentaje de locales educativos que no requieren intervención estructural de la infraestructura educativa. |
| Intervenciones para la adecuada atención de servicios básicos Intervenciones para la adecuada funcionalidad de la infraestructura educativa | % de locales educativos intervenidos mediante acceso y mejoramiento de la calidad a servicios básicos de agua, saneamiento y energía. | 11. Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de agua. |
|  |  | 12. Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de desagüe. |
|  |  | 13. Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica. |
|  |  | 14. Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. |
| Intervenciones para reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones estructurales del local educativo Intervenciones para la adecuada atención de servicios básicos | % de locales educativos intervenidos mediante ampliaciones y/o accesibilidad para personas con discapacidad. | 15. Porcentaje de locales educativos que no requieren ampliación de área de la infraestructura. |
|  |  | 16. Porcentaje de LL.EE. que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad. |
| Intervenciones para la adecuada funcionalidad de la infraestructura educativa | % de locales educativos que reciben mantenimiento correctivo. | 17. Porcentaje de LL.EE. que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales |
| Producto 3 |  |  |
| Mobiliario y Equipamiento Educativo adecuado para las instituciones educativas. | % de locales educativos dotados de mobiliario y/o equipamiento adecuado por tipo de institución educativa. | No hay información del mobiliario/equipamiento adecuado que requieren los locales educativos. |
|  | % de locales educativos atendidos con reposición de mobiliario y/o equipamiento suficiente y adecuado por tipo de institución educativa. | No hay información del mobiliario/equipamiento adecuado que requieren los locales educativos. |

- Cálculo de indicadores

- Según lo establecido en la sección anterior, se han definido diecisiete (17) indicadores con el fin de medir el avance y resultados del PNIE. De estos indicadores, catorce (14) serán calculados por la DIPLAN debido a que los indicadores: 1. Tasa neta de matrícula, educación Inicial; 2. Tasa neta de matrícula, educación Primaria; y 3. Tasa neta de matrícula, educación Secundaria; ya son calculados por la Unidad de Estadística del MINEDU.

Se ha ejecutado el cálculo de los indicadores para la información establecida en el PNIE y para los años 2018-2023, siempre que haya información disponible. A continuación, se muestra la definición de cada indicador, el método de cálculo, los resultados del cálculo a nivel nacional, y un breve análisis del resultado.

- Indicador 1: Tasa neta de matrícula, educación Inicial

Definición: El indicador representa la proporción de la población matriculada en el nivel Inicial que se encuentra en el grupo de edades establecido para dicho nivel (3-5 años), respecto de la población total de dicho grupo de edades.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo de la tasa neta de matrícula, educación Inicial (TNMINIt):

TNMINIt= MINItPINIt x 100

Donde:

MINIt: Cantidad de personas matriculadas en el servicio de Educación Inicial que se encuentran en el grupo de edades 3-5 años en el tiempo t.

PINIt: Población total del grupo de edades 3-5 años en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNMINI | 90.0% | 92.1% | 93.9% | 85.3% | 86.3% | 90.2% | 91.6% |
| Fuente: Indicadores ESCALE - Serie desde 2016. https://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra una mejora inicial respecto a la proporción de personas matriculadas en el nivel Inicial entre los años 2018 y 2019, para luego caer en los años 2020 y 2021, en una situación peor a la vivida durante la publicación del PNIE. Esto sucedió debido al contexto y las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19. En 2022 y 2023, el indicador ha mejorado, pero aún no recupera el nivel que tenía en 2019. Se prevé, en todo caso, que el indicador siga mejorando en los siguientes años.

- Indicador 2: Tasa neta de matrícula, educación Primaria

Definición: El indicador representa la proporción de la población matriculada en el nivel Primaria que se encuentra en el grupo de edades establecido para dicho nivel (6-11 años), respecto de la población total de dicho grupo de edades.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo de la tasa neta de matrícula, educación Primaria (TNMPRIt):

TNMPRIt= MPRItPPRIt x 100

Donde:

MPRIt: Cantidad de personas matriculadas en el servicio de Educación Primaria que se encuentran en el grupo de edades 6-11 años en el tiempo t.

PPRIt: Población total del grupo de edades 6-11 años en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNMPRI | 93.8% | 96.2% | 97.3% | 96.2% | 97.4% | 98.5% | 98.6% |
| Fuente: Indicadores ESCALE - Serie desde 2016. https://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra una mejora fuerte respecto a la proporción de personas matriculadas en el nivel Primaria entre los años 2018 y 2019, para luego caer ligeramente en 2020, debido al contexto y las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19. No obstante, desde 2021, el indicador continúa mejorando y se prevé que siga mejorando en los siguientes años.

- Indicador 3: Tasa neta de matrícula, educación Secundaria

Definición: El indicador representa la proporción de la población matriculada en el nivel Secundaria que se encuentra en el grupo de edades establecido para dicho nivel (12-16 años), respecto de la población total de dicho grupo de edades.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo de la tasa neta de matrícula, educación Secundaria (TNMSECt):

TNMSECt= MSECtPSECt x 100

Donde:

MSECt: Cantidad de personas matriculadas en el servicio de Educación Secundaria que se encuentran en el grupo de edades 12-16 años en el tiempo t.

PSECt: Población total del grupo de edades 12-16 años en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNMSEC | 83.7% | 86.1% | 87.7% | 85.6% | 87.0% | 87.8% | 90.9% |
| Fuente: Indicadores ESCALE - Serie desde 2016. https://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016 |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra una mejora fuerte respecto a la proporción de personas matriculadas en el nivel Secundaria entre los años 2018 y 2019, para luego caer ligeramente en 2020, debido al contexto y las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19. No obstante, desde 2021, el indicador continúa mejorando, y ascendió a 90.9% en 2023.

- Indicador 4: Porcentaje de locales educativos identificados con brecha cerrada

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) identificados con brecha de infraestructura cerrada. Esto sucede cuando el local educativo ha tenido recientemente una intervención integral de toda su infraestructura.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos identificados con brecha cerrada (PLEBCt):

PLEBCt= CLEBCtCLEIEt x 100

Donde:

CLEBCt: Cantidad de LL.EE. identificados con brecha cerrada en el tiempo t.

CLEIEt: Cantidad de LL.EE. que registran información del estado de la infraestructura de las edificaciones en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEBC | 0 | 2,438 | 2,654 | 3,154 | 4,023 | 4,110 | 4,086 |
| CLEIE | 40,475 | 46,243 | 46,971 | 47,190 | 48,084 | 55,068 | 55,238 |
| PLEBC | 0.0% | 5.3% | 5.7% | 6.7% | 8.4% | 7.5% | 7.4% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE. identificados con brecha cerrada desde el diagnóstico realizado en el PNIE; sin embargo, la mejora alcanzó un pico en 2021. En ese sentido, cabe destacar que en el año 2022 se implementó la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa (FUIE) del Censo Educativo como fuente de información principal del estado de la infraestructura educativa y, debido a esto, sucedió un aumento importante de LL.EE. con información de infraestructura educativa que antes no registraban información. En ese sentido, se infiere que la mayoría de estos LL.EE. no han tenido o tienen brecha cerrada, por lo que el indicador disminuyó en 2022 y se me ha mantenido, más o menos constante en 2023.

- Indicador 5: Porcentaje de alumnos en locales educativos identificados con brecha cerrada

Definición: El indicador representa la proporción de alumnos en locales educativos (LL.EE.) identificados con brecha de infraestructura cerrada; lo que sucede cuando el local educativo ha tenido recientemente una intervención integral de toda su infraestructura.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de alumnos en locales educativos identificados con brecha cerrada (PABCt):

PABCt= CABCtCAIEt x 100

Donde:

CABCt: Cantidad de alumnos en LL.EE. identificados con brecha cerrada en el tiempo t.

CAIEt: Cantidad de alumnos en LL.EE. que registran información del estado de la infraestructura de las edificaciones en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABC | 0 | 502,322 | 556,237 | 733,109 | 926,322 | 800,611 | 799,894 |
| CAIE | 4,689,972 | 5,638,001 | 5,866,918 | 6,218,428 | 6,402,737 | 6,556,108 | 6,522,718 |
| PABC | 0.0% | 8.9% | 9.5% | 11.8% | 14.5% | 12.2% | 12.3% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los alumnos en LL.EE. identificados con brecha cerrada desde el diagnóstico realizado en el PNIE; sin embargo, la mejora también alcanzó un pico en 2021, de la misma forma como se observó en el indicador 4. Esta caída reciente del indicador, en 2022 y 2023, se explica de la misma forma, y se infiere que la mayoría de los LL.EE. que obtuvieron información en estos años y no tenían antes, no han tenido o tienen brecha cerrada. Cabe destacar que la magnitud del efecto de los LL.EE. con brecha cerrada es mayor a nivel de alumnos que a nivel de LL.EE. (en 2023, 12.3% en alumnos y 7.4% en LL.EE.); por lo que se infiere que los LL.EE. identificados con brecha cerrada tienen más matrícula que el local educativo promedio.

- Indicador 6: Porcentaje de locales educativos que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma de DILE

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma de Diagnóstico de Intervención del Local Educativo (DILE), administrada por la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) del MINEDU.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma de Diagnóstico de Intervención del Local Educativo - DILE (PLEIADt):

PLEIADt= CLEIADtCLEIt x 100

Donde:

CLEIADt: Cantidad de LL.EE. que tienen información actualizada y adecuada en la plataforma del Diagnóstico de Intervención del Local Educativo (DILE) en el tiempo t.

CLEIt: Cantidad de LL.EE. identificados en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEIAD | - | - | - | - | 33,690 | 35,493 | 46,373 |
| CLEI | - | - | - | - | 55,137 | 55,263 | 55,327 |
| PLEIAD | - | - | - | - | 61.1% | 64.2% | 83.8% |
| *Nota: No hay información disponible del PNIE y de los años 2018-2020 para calcular este indicador. |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra un avance en la situación de los LL.EE. que tienen información adecuada y actualizada en la plataforma DILE. Desde el año 2022, la DIPLAN ha impulsado asistencias técnicas en todas las regiones para el llenado de información de infraestructura educativa en los instrumentos actuales de recojo de información. Esto ha permitido una mejora en la calidad de la información en la plataforma DILE.

- Indicador 7: Porcentaje de DRE y UGEL (IGED) que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del PNIE

Definición: El indicador representa la proporción de instancias de gestión educativa descentralizada (IGED), equivalente a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de instancias de gestión educativa descentralizada (IGED) que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del PNIE (PIGEDCt):

PIGEDCt= CIGEDCtCIGEDt x 100

Donde:

CIGEDCt: Cantidad de IGED (DRE y UGEL) que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del PNIE en el tiempo t.

CIGEDt: Cantidad de IGED (DRE y UGEL) en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIGEDC | - | - | 107 | 12 | 30 | 236 | - |
| CIGED | - | - | 248 | 248 | 248 | 250 | - |
| PIGEDC | - | - | 43.1% | 4.8% | 12.1% | 94.4% | - |
| *Nota: No hay información disponible del PNIE y de los años 2018 y 2023 para calcular este indicador. |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra un avance notable en la situación de las IGED que han recibido capacitación en materias correspondientes a la implementación del PNIE. Si bien se observa un deterioro del indicador en 2020 y 2021, esto probablemente ha sucedido debido a las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19; lo que evidencia la mejora del indicador en 2022.

- Indicador 8: Cantidad de normas técnicas creadas para establecer criterios de diseño y construcción en materia de infraestructura educativa requeridos por los distintos tipos de servicio educativo

Definición: El indicador representa el número de normas técnicas creadas para establecer criterios de diseño y construcción en materia de infraestructura educativa requeridos por los distintos tipos de servicio educativo.

Método de cálculo: El cálculo de la cantidad de normas técnicas creadas para establecer criterios de diseño y construcción en materia de infraestructura educativa requeridos por los distintos tipos de servicio educativo (CNTDC) equivale a la suma de normas técnicas generales (CNTDCG) y específicas (CNTDCE) respecto a criterios de diseño y construcción en materia de infraestructura educativa aprobadas en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTDCG | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CNTDCE | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CNTDC | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| *Nota: No hay información disponible del PNIE y de los años 2018 y 2023 para calcular este indicador. |  |  |  |  |  |  |  |

El indicador muestra que ha existido un avance en la actualización y elaboración de normas técnicas para establecer los criterios de diseño y construcción tanto generales como específicos en materia de infraestructura educativa requeridos por los distintos tipos de servicio educativo. Si bien el número de normas técnicas aprobadas bajó en los años 2020-2022, el indicador ha subido en 2023.

- Indicador 9: Porcentaje de locales educativos que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal (PLESFLt):

PLESFLt= CLESFLtCLEIt x 100

Donde:

CLESFLt: Cantidad de LL.EE. que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal en el tiempo t.

CLEIt: Cantidad de LL.EE. identificados en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLESFL | 15,841 | 17,400 | 13,012 | 13,389 | 19,716 | 20,160 | 20,875 |
| CLEI | 49,872 | 54,781 | 54,890 | 55,041 | 55,137 | 55,263 | 55,327 |
| PLESFL | 31.8% | 31.8% | 23.7% | 24.3% | 35.8% | 36.5% | 37.7% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE. que ocupan únicamente predios con saneamiento físico legal desde el diagnóstico realizado en el PNIE. Cabe mencionar que en 2019 hubo un ajuste a la baja en los LL.EE. con saneamiento físico legal, lo que reduce el valor del indicador a partir de ese año. Sin embargo, a partir de convenios con SUNARP, se logra certificar el saneamiento físico legal de varios LL.EE. desde 2021, lo que causa un aumento fuerte del indicador. No obstante, este indicador aún mantiene valores bajos y es un aspecto crítico por resolver en la brecha de infraestructura educativa.

- Indicador 10: Porcentaje de locales educativos que no requieren intervención estructural de la infraestructura educativa

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que no requieren intervención estructural en alguna de sus edificaciones, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que no requieren intervención estructural (PLENIESt):

PLEIEt= CLENIEtCLEIEtx 100

Donde:

CLENIEt: Cantidad de LL.EE. que no requieren intervención estructural en el tiempo t.

CLEIEt: Cantidad de LL.EE. que registran información del estado de la infraestructura de las edificaciones en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLENIE | 3,174 | 5,130 | 5,498 | 5,803 | 6,596 | 10,048 | 10,040 |
| CLEIE | 40,475 | 46,243 | 46,971 | 47,190 | 48,084 | 55,068 | 55,238 |
| PLEIE | 7.8% | 11.1% | 11.7% | 12.3% | 13.7% | 18.2% | 18.2% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE. que no requieren intervención estructural, al pasar de 7.8% en el diagnóstico realizado en el PNIE a 18.2% en 2023. Sin embargo, cabe destacar que en 2022 se implementó la FUIE del Censo Educativo como fuente de información principal del estado de la infraestructura educativa. Debido a esto, sucedió un aumento importante de LL.EE. con información de infraestructura educativa que antes no registraban información. En ese sentido, se infiere que una cantidad relevante de estos LL.EE. no requieren intervención estructural, por lo que este indicador aumentó considerablemente en 2022. Finalmente, otro factor que contribuyó al aumento del indicador es el incremento de LL.EE. identificados con brecha cerrada.

- Indicador 11: Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de agua

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) con acceso adecuado al servicio de agua, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de agua (PLEAAAt):

PLEAAAt= CLEAAAtCLEIAAt x 100

Donde:

CLEAAAt: Cantidad de LL.EE. con acceso adecuado al servicio de agua en el tiempo t.

CLEIAAt: Cantidad de LL.EE. que registran información del acceso al servicio de agua en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAAA | 19,497 | 19,143 | 24,096 | 23,821 | 25,993 | 24,463 |
| CLEIAA | 39,930 | 37,700 | 39,004 | 54,398 | 55,167 | 55,202 |
| PLEAAA | 48.8% | 50.8% | 61.8% | 43.8% | 47.1% | 44.3% |

El indicador muestra un deterioro en la situación de los LL.EE con acceso adecuado al servicio de agua. Específicamente, se muestra una mejora del indicador hasta 2020, que cambia de un 48.8% en el diagnóstico realizado en el PNIE a un 61.8% en 2020. No obstante, se muestra un deterioro de la situación en el año 2021, probablemente ocasionado por las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19, en las que todos los LL.EE. permanecieron cerrados. En 2023, el indicador se ubica en 44.3%, una peor situación que en el diagnóstico realizado en el PNIE.

- Indicador 12: Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de desagüe

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) con acceso adecuado al servicio de desagüe, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de desagüe (PLEAADt):

PLEAADt= CLEAADtCLEIADt x 100

Donde:

CLEAADt: Cantidad de LL.EE. con acceso adecuado al servicio de desagüe en el tiempo t.

CLEIADt: Cantidad de LL.EE. que registran información del acceso al servicio de desagüe en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAAD | 18,901 | 18,738 | 19,847 | 33,853 | 33,653 | 32,533 |
| CLEIAD | 39,930 | 29,698 | 31,418 | 53,588 | 54,742 | 55,036 |
| PLEAAD | 47.3% | 63.1% | 63.2% | 63.2% | 61.5% | 59.1% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE con acceso adecuado al servicio de desagüe. Específicamente, se muestra una mejora del indicador hasta 2021, que cambia de un 47.3% en el diagnóstico realizado en el PNIE a un 63.2% en 2021. No obstante, se muestra un deterioro de la situación desde 2022, y el indicador desciende a 59.1% en 2023.

- Indicador 13: Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica (PLEAAEt):

PLEAAEt= CLEAAEtCLEIAEt x 100

Donde:

CLEAAEt: Cantidad de LL.EE. con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica en el tiempo t.

CLEIAEt: Cantidad de LL.EE. que registran información del acceso al servicio de energía eléctrica en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAAE | 30,347 | 46,457 | 48,690 | 43,845 | 45,716 | 45,340 |
| CLEIAE | 40,783 | 54,303 | 54,902 | 54,928 | 55,165 | 55,205 |
| PLEAAE | 74.4% | 85.6% | 88.7% | 79.8% | 82.9% | 82.1% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE con acceso adecuado al servicio de energía eléctrica. Específicamente, se muestra una mejora del indicador hasta 2020, que cambia de un 74.4% en el diagnóstico realizado en el PNIE a un 88.7% en 2020. No obstante, se muestra un deterioro de la situación en el año 2021, probablemente ocasionado por las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19, en las que todos los LL.EE. permanecieron cerrados. Sin embargo, el indicador vuelve a ascender y se mantiene en 82.1% en 2023, una mejor situación que en el diagnóstico realizado en el PNIE.

- Indicador 14: Porcentaje de locales educativos con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica (PLEAASt):

PLEAASt= CLEAAStCLEIASt x 100

Donde:

CLEAASt: Cantidad de LL.EE. con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, de forma simultánea, en el tiempo t.

CLEIASt: Cantidad de LL.EE. que registran información del acceso al servicio de agua, desagüe y energía eléctrica, de forma simultánea, en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAAS | 12,297 | 10,417 | 13,422 | 18,100 | 20,574 | 18,323 |
| CLEIAS | 39,896 | 29,694 | 31,267 | 53,436 | 54,728 | 55,035 |
| PLEAAS | 30.8% | 35.1% | 42.9% | 33.9% | 37.6% | 33.3% |

El indicador muestra una mejora en la situación de los LL.EE con acceso adecuado a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, de forma simultánea. Específicamente, se muestra una mejora del indicador hasta 2020, que cambia de un 30.8% en el diagnóstico realizado en el PNIE a un 42.9% en 2020. No obstante, se muestra un deterioro de la situación en el año 2021, probablemente ocasionado por las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19, en las que todos los LL.EE. permanecieron cerrados. El indicador vuelve a ascender en 2022, para luego descender a 33.3%, en 2023, una mejor situación que en el diagnóstico realizado en el PNIE.

- Indicador 15: Porcentaje de locales educativos que no requieren ampliación de área de la infraestructura

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que no requieren ampliación de área de la infraestructura, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que no requieren ampliación de área de la infraestructura (PLENAt):

PLENAt= CLENAtCLEIAAt x 100

Donde:

CLENAt: Cantidad de LL.EE. que no requieren intervención de ampliación de área de la infraestructura en el tiempo t.

CLEIAAt: Cantidad de LL.EE. que registran información de alumnos y áreas requeridas en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLENA | 14,270 | 19,972 | 20,511 | 21,062 | 21,510 | 26,034 | 31,459 |
| CLEIAA | 39,081 | 45,103 | 45,787 | 45,994 | 46,769 | 55,031 | 55,224 |
| PLENA | 36.5% | 44.3% | 44.8% | 45.8% | 46.0% | 47.3% | 57.0% |

El indicador muestra una mejora significativa en la situación de los LL.EE. que no requieren ampliación de área de la infraestructura desde el diagnóstico realizado en el PNIE. De esta manera, el indicador pasó de 36.5% en el diagnóstico del PNIE a 57.0% para el año 2023, lo que significa un aumento del indicador en 20.5%. Este aumento puede ser explicado por el aumento progresivo de los proyectos de inversión pública en el sector educación. Sin embargo, en términos generales, el indicador mantiene valores bajos y este sigue siendo un aspecto crítico por resolver en la brecha de infraestructura educativa.

- Indicador 16: Porcentaje de locales educativos que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad.

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad (PLENAPDt):

PLENAPDt= CLENAPDtCLEIAPDt x 100

Donde:

CLENAPDt: Cantidad de LL.EE. que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad en el tiempo t.

CLEIAPDt: Cantidad de LL.EE. que registran información de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLENAPD | 46 | 2,715 | 2,981 | 3,545 | 4,519 | 5,268 | 5,589 |
| CLEIAPD | 39,081 | 45,425 | 46,186 | 46,447 | 47,404 | 55,031 | 55,224 |
| PLENAPD | 0.1% | 6.0% | 6.5% | 7.6% | 9.5% | 9.6% | 10.1% |

El indicador muestra un avance en la situación de los LL.EE. que no requieren intervención de accesibilidad para personas con discapacidad desde el diagnóstico realizado en el PNIE. Sin embargo, desde el PNIE hasta el 2023, este indicador aún mantiene valores muy bajos, y solo el 10% de los LL.EE. tienen cubierta esta necesidad. Por lo tanto, este es aún otro aspecto crítico por resolver en la brecha de infraestructura educativa.

- Indicador 17: Porcentaje de locales educativos que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales

Definición: El indicador representa la proporción de locales educativos (LL.EE.) que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales en alguna de sus edificaciones, según lo definido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE).

Método de cálculo: Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales (PLENMCt):

PLENMCt= CLENMCtCLEIENEt x 100

Donde:

CLENMCt: Cantidad de LL.EE que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales en el tiempo t.

CLEIENEt: Cantidad de LL.EE que registran información del estado de elementos no estructurales en las edificaciones en el tiempo t.

Resultados:

| Año | PNIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLENMC | 1,189 | 3,314 | 3,601 | 4,630 | 5,566 | 6,086 | 5,566 |
| CLEIENE | 17,816 | 14,451 | 14,934 | 21,147 | 21,469 | 19,486 | 19,231 |
| PLENMC | 6.7% | 22.9% | 24.1% | 21.9% | 25.9% | 31.2% | 28.9% |

El indicador muestra un avance en la situación de los LL.EE. que no requieren mantenimiento correctivo de elementos no estructurales desde el diagnóstico realizado en el PNIE. No obstante, el indicador mantiene valores bajos, con solo un 28.9% de LL.EE. que no requieren este tipo de intervención en 2023. Por lo tanto, este es otro aspecto crítico por resolver en la brecha de infraestructura educativa.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo de Infraestructura Educativa 2013. Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas. http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/265

Busca maximizar el número de estudiantes protegidos ante el riesgo sísmico. La seguridad de la población estudiantil depende de la vulnerabilidad de la infraestructura educativa ante eventos naturales, particularmente el riesgo sísmico, el cual a su vez se encuentra en función a la amenaza sísmica, exposición y vulnerabilidad.

Busca priorizar las inversiones en locales escolares en los que se puede mejorar las condiciones de infraestructura para la mayor cantidad de estudiantes posible con la menor inversión posible, sin perjuicio de la calidad del servicio educativo.

Se da prioridad a los LL.EE. que contribuyan a la inclusión de la población en abandono y riesgo en zonas de pobreza y extrema pobreza, poniendo énfasis en las zonas urbanas marginales y rurales y de frontera con el propósito de compensar las desigualdades socio económicas.